CK동아리 활동 회의록

팀 명	라즈메라
주 제	라즈베리파이와 카메라모듈을 이용한 판서 모바일 스트리밍 서비스 제작
제 목	모델 기획안 작성 및 담당 역할 분담
회 의 시 간	09/07 18:00~ 19:30
회 의 장 소	과학기술관 110호
참 석 자	정정훈, 서지원, 박현호
회 의 내 용
회의 안건 / 프로그래밍을 효율적으로 개발하기 위해서는 여러명이 동시에 하나의 부분을 만드는 것보다 다양한 파트를 각각 담당하고 공부하고 조사하여 회의하고 토론하고 머지시키는 방법이 낫다고 토의하였으므로 그에 따른 담당 역할 분담과 수행과제를 정하는 것을 이번 회의의 목적으로 함. / 담당 역할 분담 / 네트워크 (서버 유지 및 관리): 서지원 / 하드웨어 컨트롤 : 박현호 / 클라이언트 개발 (모바일 환경 구축):정정훈 / 수행 과제 / 네트워크 시스템: 서지원 / 네트워크 시스템에 필요한 정보나 자료 수집하고, 서버의 기반이 되는 웹관련 프로그래밍 코드나 서버의 기획안을 작성하여 제출하기로 함. / 하드웨어 컨트롤 : 박현호 / 라즈베이 파이 설치 및 구동 확인, 카메라의 연결 방법 확인과 라즈베리 파이에서 카메라와 정보 송수신하는 방법 및 카메라의 데이터 구성을 알아보고 확인하기로 함. / 클라이언트 개발 (모바일 환경 구축) : 정정훈 / 모바일 환경에서의 개발 툴에 대한 정보조사 및 언어 관련을 학습하고 서버와의 송수신 및 클라이언트에 대한 기획안을 작성하기로 함. 우선적으로는 특히 모바일이 아니더라도 서버와 송수신 방법에 대해 알아봄. / 기획안 작성 및 목표 / 적은 기능과 간단한 인터페이스에서 시작하여 복잡한 기능을 점차 탑재하고 그에 맞는 인터페이스 향상과 적절한 최적화를 겸비하여 작업 효율의 향상을 기대해봄. 많은 회의와 토론이 필요하다 사려됨.